土建完成后现场尺寸确认（设计人员）

客户签字（工程部）

施工队签字（工程部）

施工进度规划（工程部、设计人员）

否

否

否

有问题

与施工组织沟通方案\技术交底（设计人员、工程部）

客户确认(图纸签字-工程部)

实际场地尺寸复核（设计人员）

初步方案确定（销售经理、业主、设计人员）

施工条件图绘制（需要内部会审-设计部-工程部）

电缆走向确认（设计人员、业主）

管道位置确认（设计人员、业主）

施工队进场、辅材及设备进场验收（三方送检）（工程部）

设备尺寸确定（工程部）

有问题

工程变更（工程部项目经理）

燃气，水，压空，蒸汽，除尘管道铺设（工程部项目经理）

项目验收、投产(工程部\服务部\销售部)

投料试产（工程部\销售部\服务部）

设备单机试车（工程部项目经理）

设备固定螺栓、焊点检测、润滑检查、管道渗漏测试、电缆绝缘、接地检查（工程部项目经理）

主体设备就位、输送设备架设（工程部项目经理）

电缆桥架架设，电缆铺设（工程部项目经理）

设备联调联试（工程部项目经理）

安全培训并签字、施工交底（工程部）