施工前：

- 现场环境及施工条件确认（厂房尺寸、车辆通行条件、水沟位置）

- 施工图纸绘制（包括平面图、立面图、基础图、动力布置图、工艺管道布置图（水、压空、燃气、蒸汽、除尘）、桥架布置图、检修平台、皮带安装示意图）

- 施工周期规划、钢材用量规划

- 图纸及施工周期确认签字

- 土建完工，及设备到厂时间

- 施工方案确认（由施工队提供）

- 相关文件准备（施工安全培训，设备安装安全管理制度，试车方案（初定版））

- 特种作业证检查、施工安全培训表签字

- 应急方案编写

施工中：

- 每天工作内容

  - 动火票、受限空间作业票、高处作业票、临时用电票等相关票据有效期检查

  - 现场安全防护用品、高空作业安全带和消防设施检查

  - 施工及材料堆放规范性检查

  - 当天安装设备尺寸复核

  - 总结当天的安全问题、规划明天的施工内容

  - 当日完成工作总结、问题汇报

- 钢材用量规划，申报

- 试车方案修改

- 各施工队进场时间协调

- 未进场设备到达时间跟踪

- 吊车进场时间确认

开车、验收前：

- 螺栓紧固，及设备固定检查

- 润滑油加注情况确认

- 焊接接缝是否符合标准检查

- 管道气密性检查

- 电气绝缘性、接地保护检查

- 试车方案签字

- 设备运行平稳性检查